（GS）简临字023号

姑苏区城市环境提升百日行动工作专班

督查通报

第002期

区城市环境提升百日行动工作专班        2019年7月10日

7月4日-7月9日，区城市环境提升百日行动工作专班对前期视频曝光问题及样板区进行了分组督查，各街道市容秩序较前有所提升，但仍存在不少问题，现将有关情况通报如下：

1、平江街道：对前期前庙巷占绿种菜及道路破损、闾邱坊巷垃圾收集点垃圾满溢等问题整改较好，但辖区内仓街北段、娄门横街依然存在乱停车、占道、乱堆放，桐芳苑等新村小区内存在乱堆放，保洁不到位等情况。在执法力度方面，截止7月9日，查处市容环卫责任制案件4起，罚款5000元，其中2起查处农贸市场管理方违反市容环卫责任制案件；查处乱倒餐厨垃圾类案件0起。

2、金阊街道：对石路步行街整治效果较好，但阊胥路沿线车辆乱停放较多，彩香农贸市场周边问题较多。在执法力度方面，截止7月9日，查处市容环卫责任制案件9起，罚款16000元；查处乱倒餐厨垃圾类案件6起，罚款14000元，处罚数量及金额排名第一。

3、沧浪街道：西大街、吉庆街市容秩序有所提升，但西二路水产市场乱堆放、无证摊点仍较为突出。在执法力度方面，截止7月9日，查处市容环卫责任制案件2起，罚款700元；查处乱倒餐厨垃圾类案件0起。

4、双塔街道：在平桥直街、乌鹊桥路沿线人行道上设置隔离桩，力求解决主次干道机动车违停问题，已初见成效。但网师园网师巷沿线车辆停放秩序较乱，莆桥下塘沿线环卫保洁不到位。在执法力度方面，截止7月9日，查处市容环卫责任制案件6起，罚款3200元；查处乱倒餐厨垃圾类案件0起。

5、虎丘街道：留园路沿线市容环境保持良好。但西杨安浜、上津桥下塘、绣花弄等机动车乱停放现象较严重。在执法力度方面，截止7月9日，查处市容环卫责任制案件0起；查处乱倒餐厨垃圾类案件0起，排名最后。

6、苏锦街道：平泷路（仲雅苑北区前）市容秩序明显提升，占道情况整改有成效。但石曲街依然存在乱堆放、无证游商、占道等乱象。万达广场存在违规设置墙面广告及橱窗乱张贴现象。家悦花园存在绿化带中乱堆放等问题。在执法力度方面，截止7月9日，查处市容环卫责任制案件5起，罚款1300元；查处乱倒餐厨垃圾类案件0起。

7、吴门桥街道：新郭路四季广场周边市容秩序有所提升，但世贸商圈内店家橱窗张贴问题较多，以及前期曝光的横塘东街沿线、金塘菜场周边市容秩序等问题仍然存在。在执法力度方面，截止7月9日，查处市容环卫责任制案件1起，罚款300元；查处乱倒餐厨垃圾类案件0起。

8、白洋湾街道：金政街整治后市容环境保持良好。富强新苑二区、星光耀小区乱堆建筑垃圾现象较多。在执法力度方面，截止7月9日，查处市容环卫责任制案件0起；查处乱倒餐厨垃圾类案件0起。排名最后。

请各责任单位务必在收到通报后的规定期限内整改到位，具体整改期限：市容环境类一般1天、违法广告2天，车辆停放类1天，卫生死角类1天，农贸市场类1天，保洁问题类1天。区督查专班将按照时限要求跟踪督办整改情况，逾期未整改的，将发放专班督办单及效能单，请各责任单位务必高度重视通报问题，及时整改，落实长效管理。

7月10日第002期通报问题整改情况务必在7月14日前回复区城市环境提升百日行动专班督查组（联系电话：67951005 联系人：王艺新）

姑苏区城市环境提升百日行动路面督查发现问题明细表

（2019年7月5日-9日）

| 序号 | 街道部门 | 区域 | 问题分类 | 问题 | 督查时间 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平江 | 背街小巷 | 市容环境 | 狮林寺巷绣锦丝绸占道 | 7月5日11:07 |  |  |
| 2 |  |  | 保洁问题 | 新民巷近仓街口有垃圾杂物 | 7月6日10:20 |  |  |
| 3 |  |  | 车辆停放 | 东麒麟巷近平江路沿线非机动车乱停放，河边堆放桌椅 | 7月6日10:45 |  |  |
| 4 |  |  | 市容环境 | 东麒麟巷老宅私房菜乱堆放 | 7月8日10:45 |  |  |
| 5 |  |  | 车辆停放 | 狮林寺巷东端非机动车、机动车违停 | 7月8日10:50 | 公安 |  |
| 6 |  |  | 市容环境 | 狮林寺巷姑苏绣锦丝绸占道经营 | 7月8日10:55 |  |  |
| 7 |  |  | 车辆问题 | 北张家巷东段机动车停放需规范 | 7月8日14:32 | 公安 | 领导检查 |
| 8 |  |  | 市容环境 | 北张家巷1号占道堆放 | 7月8日14:38 |  | 领导检查 |
| 9 |  |  | 保洁问题 | 传芳巷21号对面堆放杂物 | 7月8日14:45 |  | 领导检查 |
| 10 |  |  | 其他问题 | 传芳巷伴园对面两处搭建需拆除 | 7月8日14:47 |  | 领导检查 |
| 11 |  |  | 其他问题 | 温家岸千叶干锅楼顶垃圾和搭建 | 7月8日14:55 |  | 领导检查 |
| 12 |  | 农贸市场 | 其他问题 | 平一菜场占用消防通道 | 7月7日10:03 |  |  |
| 13 |  |  | 市容环境 | 平一菜场通道内堆放（有煤气瓶） | 7月8日10:14 |  |  |
| 14 |  | 新村小区 | 保洁问题 | 狮林里小区门口垃圾堆放 | 7月6日10:30 | 住建委 |  |
| 15 |  |  | 保洁问题 | 东园小区门口垃圾桶破损，周边零散垃圾 | 7月6日11:02 | 住建委 |  |
| 16 |  |  | 保洁问题 | 桐芳苑近狮林寺巷的铁门口垃圾杂物堆放 | 7月8日10:20 | 住建委 |  |
| 17 |  |  | 保洁问题 | 桐芳苑9幢前垃圾杂物堆放 | 7月8日10:21 | 住建委 |  |
| 18 |  | 主次干道 | 市容环境 | 东北街近大唐家巷水果店占道 | 7月5日10:35 |  |  |
| 19 |  |  | 市容环境 | 东北街电瓶车维修点违规设置张贴广告 | 7月5日10:36 |  |  |
| 20 |  |  | 市容环境 | 娄门内大街牛奶站乱堆放 | 7月5日10:45 |  |  |
| 21 |  |  | 市容环境 | 娄门内大街东园社区对面游商 | 7月5日10:50 |  |  |
| 22 |  |  | 保洁问题 | 白塔东路时代联华私设垃圾桶 | 7月5日10:55 |  |  |
| 23 |  |  | 市容环境 | 园林路白塔东路口游商 | 7月5日11:06 |  |  |
| 24 |  |  | 市容环境 | 白塔东路老苏州人家乱堆放 | 7月8日10:12 |  |  |
| 25 |  |  | 保洁问题 | 白塔东路时代联华私设垃圾桶 | 7月8日10:13 |  |  |
| 26 |  |  | 保洁问题 | 园林路22号杂物堆放 | 7月8日10:22 |  |  |
| 27 |  |  | 车辆停放 | 平江路北段非机动车乱停放 | 7月8日10:30 | 公安 |  |
| 28 |  |  | 其他问题 | 临顿路狮林寺巷口宾馆楼顶搭建 | 7月8日14:50 |  | 领导检查 |
| 29 | 金阊 | 背街小巷 | 市容环境 | 南浩街695号橱窗张贴 | 7月5日10:09 |  |  |
| 30 |  |  | 市容环境 | 葫芦街秀色店橱窗张贴 | 7月6日09:30 |  |  |
| 31 |  |  | 市容环境 | 阊胥路金门商市进出口两侧沿街关闭商铺店招需拆除 | 7月8日15:32 |  | 领导检查 |
| 32 |  |  | 其他问题 | 新风巷墙面烟道需拆除 | 7月8日15:35 |  | 领导检查 |
| 33 |  |  | 车辆问题 | 荟春南巷西端北侧疑废弃车辆 | 7月8日15:40 | 公安 | 领导检查 |
| 34 |  | 农贸市场 | 车辆停放 | 彩香二村农贸市场非机动车乱停放 | 7月8日13:55 |  |  |
| 35 |  |  | 保洁问题 | 彩香二村农贸市场北侧垃圾桶未装袋 | 7月8日13:56 |  |  |
| 36 |  |  | 保洁问题 | 彩香二村农贸市场东北侧地面污水 | 7月8日13:57 |  |  |
| 37 |  |  | 市容环境 | 彩香二村农贸市场东侧占道经营 | 7月8日13:58 |  |  |
| 38 |  | 新村小区 | 保洁问题 | 南浩花园1幢北侧垃圾乱堆放 | 7月5日09:56 | 住建委 |  |
| 39 |  |  | 保洁问题 | 新风巷78号2幢西侧垃圾乱堆放 | 7月9日13:56 | 住建委 |  |
| 40 |  |  | 车辆停放 | 新风巷79号楼道电瓶车乱停放 | 7月9日13:57 | 住建委 |  |
| 41 |  | 主次干道 | 车辆停放 | 阊胥路电力行政执法办公室门口道板停车 | 7月5日09:55 |  |  |
| 42 |  |  | 车辆停放 | 阊胥路来伊份门口非机动车乱停放 | 7月5日10:01 |  |  |
| 43 |  |  | 市容环境 | 上塘街99号旁沿街晾晒 | 7月5日10:13 |  |  |
| 44 |  |  | 车辆停放 | 阊胥路657号门口道板停车 | 7月6日09:04 |  |  |
| 45 |  |  | 车辆停放 | 阊胥路中诚大药房门口非机动车乱停放 | 7月6日09:15 |  |  |
| 46 |  |  | 车辆停放 | 爱河桥路国展中心门口道板停车 | 7月8日9:44 |  |  |
| 47 | 沧浪 | 背街小巷 | 保洁问题 | 西善长巷55号对面堆放废弃物品 | 7月8日11：16 |  |  |
| 48 |  |  | 其他问题 | 新桥巷9号垃圾箱需拆除重建 | 7月8日15:22 |  | 领导检查 |
| 49 |  |  | 其他问题 | 新桥巷原立达中学对面平房前搭建 | 7月8日15:25 |  | 领导检查 |
| 50 |  |  | 其他问题 | 皇宫后5号南侧过道墙面破损脱落 | 7月9日09：15 |  |  |
| 51 |  |  | 其他问题 | 寿宁弄内多处墙面破损脱落 | 7月9日09：50 |  |  |
| 52 |  |  | 市容环境 | 念珠街59号旁杂物堆放 | 7月9日10：05 |  |  |
| 53 |  |  | 其他问题 | 念珠街58号对面电线杂乱 | 7月9日10：10 |  |  |
| 54 |  |  | 其他问题 | 新桥巷19号前绿化带内种菜 | 7月9日10：15 |  |  |
| 55 |  |  | 其他问题 | 新桥巷14号周边墙面破损脱落 | 7月9日10：30 |  |  |
| 56 |  | 农贸市场 | 市容环境 | 南门水产市场北侧无证摊点 | 7月7日10:20 |  |  |
| 57 |  |  | 市容环境 | 南门水产市场北侧堆放物料 | 7月7日10:20 |  |  |
| 58 |  | 重点区域 | 市容环境 | 新市路181号旁巷口快递公司占道堆放 | 7月6日09:30 |  |  |
| 59 |  |  | 市容环境 | 东大街203号橱窗张贴 | 7月6日09:52 |  |  |
| 60 |  |  | 市容环境 | 新市路154号橱窗张贴 | 7月6日10:04 |  |  |
| 61 |  | 主次干道 | 车辆停放 | 书院巷金狮菜场前非机动车停放不规范 | 7月7日11:11 |  |  |
| 62 |  |  | 市容环境 | 侍其巷司前街口海王星辰橱窗张贴 | 7月8日09：40 |  |  |
| 63 |  |  | 其他问题 | 南园新村29幢南侧墙面烟口未封堵，墙体需粉刷 | 7月8日15:20 |  | 领导检查 |
| 64 | 双塔 | 背街小巷 | 保洁问题 | 九如巷内垃圾站杂物堆放 | 7月5日09:33 |  |  |
| 65 |  |  | 保洁问题 | 杏花里1号对面杂物堆放 | 7月5日09:55 |  |  |
| 66 |  |  | 保洁问题 | 南双井巷孝义坊口垃圾站杂物堆放 | 7月5日10:10 |  |  |
| 67 |  |  | 市容环境 | 前梗子巷19号前大量杂物堆放 | 7月5日10:15 |  |  |
| 68 |  |  | 其他问题 | 同益里8号周边墙面漆脱落破损 | 7月6日10:15 |  |  |
| 69 |  |  | 保洁问题 | 草桥弄2号前放置餐厨垃圾桶，建筑垃圾堆放 | 7月6日10:41 |  |  |
| 70 |  |  | 车辆停放 | 醋库巷南园饭店后门出口处非机动车停放不规范 | 7月7日10:55 |  |  |
| 71 |  |  | 车辆停放 | 华家场23号周边机动车乱停放 | 7月8日09：30 | 公安 |  |
| 72 |  |  | 保洁问题 | 甫桥下塘11号-2对面过道内杂物堆放 | 7月8日10：10 |  |  |
| 73 |  |  | 保洁问题 | 甫桥下塘7号旁垃圾站地面垃圾 | 7月8日10：20 |  |  |
| 74 |  |  | 市容环境 | 友谊菜场南侧水仙弄绿化带内绿化枯枝未及时清理 | 7月8日10：59 | 绿化 |  |
| 75 |  |  | 车辆停放 | 网师巷内机动车停放秩序乱 | 7月8日11：03 | 公安 |  |
| 76 |  |  | 车辆停放 | 阔家头巷8号疑废弃车辆 | 7月8日11：05 | 公安 |  |
| 77 |  |  | 其他问题 | 甫桥下塘14-1号东侧多个商家烟道未拆除，排烟口未封堵 | 7月8日15:00 |  | 领导检查 |
| 78 |  |  | 保洁问题 | 槐树巷4号旁垃圾收集点不规范 | 7月8日15:05 |  | 领导检查 |
| 79 |  | 农贸市场 | 保洁问题 | 友谊菜场北侧垃圾桶旁地面污水 | 7月7日10：57 |  |  |
| 80 |  | 新村小区 | 市容环境 | 十梓街356号北侧小区交通设施上乱张贴 | 7月8日10：52 |  |  |
| 81 |  | 主次干道 | 市容环境 | 十梓街东吴翻译社前堆放物料 | 7月7日10：48 |  |  |
| 82 | 虎丘 | 背街小巷 | 保洁问题 | 西叶家弄18号门口垃圾桶未装袋子 | 7月5日10:26 |  |  |
| 83 |  |  | 市容环境 | 西杨安浜7-1号门口乱堆放 | 7月5日10:36 |  |  |
| 84 |  |  | 保洁问题 | 新丰里口垃圾桶未装袋 | 7月5日10:47 |  |  |
| 85 |  |  | 车辆停放 | 西杨安浜10号门口僵尸车 | 7月6日10:10 | 公安 |  |
| 86 |  |  | 市容环境 | 新丰里4幢北侧乱堆放 | 7月6日10:27 |  |  |
| 87 |  |  | 市容环境 | 西杨安浜通贵宾馆设置竖式灯箱 | 7月8日10:15 |  |  |
| 88 |  |  | 市容环境 | 西杨安浜11幢南侧乱堆放 | 7月8日10:36 |  |  |
| 89 |  |  | 保洁问题 | 西长善浜建筑垃圾乱堆放 | 7月8日10:40 |  |  |
| 90 |  |  | 市容环境 | 西叶家弄18号对面乱堆放 | 7月9日13:13 |  |  |
| 91 |  |  | 车辆停放 | 西叶家弄24-3号对面非机动车乱停放 | 7月9日13:14 |  |  |
| 92 |  |  | 车辆停放 | 西杨安浜5号门口非机动车乱停放 | 7月9日14:15 |  |  |
| 93 |  | 新村小区 | 保洁问题 | 留园世家7幢南侧垃圾乱堆放 | 7月6日11:12 | 住建委 |  |
| 94 |  |  | 保洁问题 | 留园别墅14幢北侧垃圾乱堆放 | 7月6日11:27 | 住建委 |  |
| 95 |  | 主次干道 | 市容环境 | 留园路文化国旅门口地脚牌 | 7月5日10:36 |  |  |
| 96 | 苏锦 | 背街小巷 | 市容环境 | 石曲街北段小游园前乱堆放 | 7月5日10:12 |  |  |
| 97 |  |  | 市容环境 | 石曲街眼镜棋牌室地脚牌 | 7月5日10:17 |  |  |
| 98 |  |  | 市容环境 | 石曲街家悦花园对面无证摊 | 7月5日10:18 |  |  |
| 99 |  |  | 车辆停放 | 石曲街平江双悦北侧非机动车乱停放 | 7月9日14:15 | 公安 |  |
| 100 |  |  | 市容环境 | 河谷街精品海鲜烧烤占道 | 7月9日14:20 |  |  |
| 101 |  |  | 市容环境 | 河曲街德佑橱窗乱张贴 | 7月9日14:21 |  |  |
| 102 |  |  | 市容环境 | 河曲街柏林国际，悦家餐厅乱张贴 | 7月9日14:22 |  |  |
| 103 |  | 农贸市场 | 市容环境 | 石曲街菜场前菜摊 | 7月6日10:20 |  |  |
| 104 |  |  | 市容环境 | 苏锦菜场前无证摊 | 7月7日10:50 |  |  |
| 105 |  | 新村小区 | 市容环境 | 家悦花园门前乱堆放 | 7月5日10:08 | 住建委 |  |
| 106 |  |  | 保洁问题 | 家悦花园四幢对面绿化带乱堆放 | 7月6日10:09 | 住建委 |  |
| 107 |  |  | 其他问题 | 苏江花园9幢东侧私自搭棚 | 7月9日14:04 | 住建委 |  |
| 108 |  |  | 保洁问题 | 苏江花园4幢大门乱张贴乱涂写 | 7月9日14:05 | 住建委 |  |
| 109 |  |  | 保洁问题 | 苏江花园2幢25号车库南侧垃圾乱堆放 | 7月9日14:06 | 住建委 |  |
| 110 |  | 主次干道 | 保洁问题 | 平泷路仲雅苑北区门前垃圾桶脏污缺盖 | 7月5日10:03 |  |  |
| 111 |  |  | 保洁问题 | 平泷路石曲街交叉口垃圾桶破损 | 7月5日10:05 |  |  |
| 112 |  |  | 市容环境 | 江月路扎克花店占道 | 7月5日10:06 |  |  |
| 113 | 吴门桥 | 背街小巷 | 车辆停放 | 太宴街机动车违停 | 7月5日09:58 |  |  |
| 114 |  |  | 车辆停放 | 宴香街沿线机动车违停 | 7月5日10:07 |  |  |
| 115 |  |  | 车辆停放 | 润达路弄1号西侧沿线多辆废弃车辆 | 7月8日09：20 | 公安 |  |
| 116 |  | 农贸市场 | 市容环境 | 金塘菜场门口占道经营 | 7月7日10：10 |  |  |
| 117 |  |  | 市容环境 | 金塘菜场北侧废品收购站和快递店堆放物品 | 7月7日10：11 |  |  |
| 118 |  |  | 车辆停放 | 金塘菜场北侧疑废弃车辆 | 7月7日10：12 |  |  |
| 119 |  | 重点区域 | 车辆停放 | 宝新路中医院进出口机车违停 | 7月5日09:46 |  |  |
| 120 |  |  | 市容环境 | 世茂瀚河苑北区南出口堆放建筑材料 | 7月5日10:08 |  |  |
| 121 |  |  | 市容环境 | 新郭路和茂苑口周边商铺张贴 | 7月6日14:59 |  |  |
| 122 | 白洋湾 | 新村小区 | 保洁问题 | 富强新苑79幢西北角绿化内堆放建筑垃圾 | 7月5日10:10 | 住建委 |  |
| 123 |  |  | 保洁问题 | 富强新苑76幢东北角绿化内堆放建筑垃圾 | 7月5日10:13 | 住建委 |  |
| 124 |  |  | 保洁问题 | 星光耀小区17幢前绿化内乱堆建筑垃圾 | 7月7日10:27 | 住建委 |  |
| 125 |  |  | 车辆停放 | 和美家园17幢1单元楼道内停放非机动车 | 7月7日11:07 | 住建委 |  |
| 126 |  |  | 保洁问题 | 富强新苑82幢前杂物乱堆放 | 7月8日11:10 | 住建委 |  |
| 127 |  |  | 保洁问题 | 富强新苑72幢前杂物乱堆放 | 7月8日11:11 | 住建委 |  |
| 128 |  | 主次干道 | 市容环境 | 城北西路富强新苑出口杂物堆放 | 7月5日09:58 |  |  |
| 129 |  |  | 车辆停放 | 城北西路富强新苑出口疑似僵尸车停放 | 7月5日10:03 | 公安 |  |
| 130 |  |  | 车辆停放 | 虎池路053号灯杆旁绿化内停放机动车 | 7月7日09:18 |  |  |
| 131 |  |  | 车辆停放 | 台角街正弘地产门口非机动车乱停放 | 7月7日09:40 |  |  |
| 132 |  |  | 车辆停放 | 台脚街西段星光耀小区出口对面非机动车乱停放 | 7月8日11:11 |  |  |
| 133 |  |  | 车辆停放 | 台脚街好方便超市门口非机动车乱停放 | 7月8日11:12 |  |  |
| 134 | 火车站 | 主次干道 | 车辆停放 | 江宙路灯010旁机动车违停 | 7月5日10:34 |  |  |
| 135 |  |  | 车辆停放 | 西和合街灯001机动车违停 | 7月6日09:36 |  |  |
| 136 | 直属大队 | 主次干道 | 车辆停放 | 广济桥闸道灯002旁机动车违停 | 7月5日09:32 |  |  |
| 137 |  |  | 车辆停放 | 三香路灯008机动车违停 | 7月6日09:32 |  |  |
| 138 |  |  | 市容环境 | 干将西路友通数码港字体需拆除 | 7月8日15:30 |  | 领导检查 |
| 139 |  |  | 车辆停放 | 人民路灯336机动车违停 | 7月9日14:23 |  |  |

姑苏区城市环境提升百日行动路面督查数据汇总表

（2019年7月1日-9日）

| 街道 | 主次干道 |  |  |  |  | 背街小巷 |  |  |  |  | 新村小区 |  |  |  |  | 农贸市场 |  |  |  |  | 重点区域 |  |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市容环境 | 车辆停放 | 卫生死角 | 保洁问题 | 其他问题 | 市容环境 | 车辆停放 | 卫生死角 | 保洁问题 | 其他问题 | 市容环境 | 车辆停放 | 卫生死角 | 保洁问题 | 其他问题 | 市容环境 | 车辆停放 | 卫生死角 | 保洁问题 | 其他问题 | 市容环境 | 车辆停放 | 卫生死角 | 保洁问题 | 其他问题 |  |
| 平江街道 | 9 | 1 |  | 3 | 1 | 11 | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 39 |
| 金阊街道 | 2 | 7 |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 沧浪街道 | 1 | 3 |  |  | 1 | 6 | 1 |  | 1 | 7 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 25 |
| 双塔街道 | 1 |  |  |  |  | 8 | 5 |  | 7 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 虎丘街道 | 1 | 3 |  |  |  | 9 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 苏锦街道 | 6 |  |  | 2 |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 吴门桥街道 |  | 1 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 19 |
| 白洋湾街道 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 直属大队 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 火车站大队 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 合计 | 23 | 30 | 0 | 5 | 2 | 48 | 20 | 0 | 15 | 13 | 3 | 4 | 1 | 20 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209 |

姑苏区城市环境提升百日行动整治进展日报表

（2019年7月1日-9日）

| 街道 部门 | 提升市容环境 |  |  |  |  |  |  |  | 规范车辆有序停放 |  |  |  | 清理卫生死角 |  | 农贸市场 |  |  |  | 垃圾处置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无证摊点占道经营 |  | 整治违规 广告 |  | 查处市容环卫责任制 |  | 保持沿街 立面整洁 |  | 机动车 |  | 非机动车 |  | 新村 | 街巷 | 内部 |  |  | 周边 | 餐厨垃圾 |  | 绿化 垃圾 | 垃圾分类 |
|  | 规范 | 取缔 | 数量 | 面积 | 查处 数量 | 处罚金额 | 清理面积 | 粉刷面积 | 处罚 | 拖移 | 规范 | 处罚 | 面积 | 面积 | 通知书 | 杂物清运 | 通道整治 | 整治 | 规范 | 处罚 | 处置 | 示范小区注册户数 |
| 平江 | 543 | 195 | 10 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 451 | 6 | 8335 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 120.3 | 277 |
| 沧浪 | 105 | 65 | 123 | 301 | 2 | 700 | 107 | 202 | 105 | 0 | 278 | 2 | 9573 | 3178 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3.2 | 133 |
| 金阊 | 389 | 76 | 69 | 46.9 | 3 | 1500 | 25.5 | 0.5 | 285 | 2 | 801 | 42 | 4120 | 3397 | 0 | 44 | 7 | 110 | 14 | 4 | 23.46 | 725 |
| 虎丘 | 53 | 5 | 19 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2315 | 806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1188 |
| 双塔 | 214 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1000 | 46 | 81 | 301 | 0 | 789 | 3 | 8230 | 10720 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 吴门桥 | 582 | 34 | 256 | 118 | 7 | 300 | 0 | 0 | 1894 | 0 | 411 | 45 | 12737 | 2443 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66.6 | 1357 |
| 苏锦 | 258 | 49 | 80 | 31 | 6 | 200 | 0 | 0 | 235 | 0 | 118 | 4 | 78000 | 4100 | 72 | 7 | 12 | 2 | 25 | 0 | 30 | 220 |
| 白洋湾 | 48 | 54 | 40 | 144 | 0 | 0 | 230 | 280 | 347 | 5 | 642 | 0 | 7014 | 350 | 87 | 16 | 9 | 7 | 153 | 0 | 19.1 | 249 |
| 直属大队 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 550 | 0 | 1040 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |
| 站管办 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1 | 0 | 253 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 交警 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

姑苏区城市环境提升百日行动执法数据汇总表

（2019年7月1日-9日）

| 街道 | 整治 区域 | 市容环卫责任制 查处数 |  | 非机动车停放整治 |  |  |  |  | 餐厨垃圾 处罚情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起数 | 金额 | 现场处理情况 |  |  | 拖移后处理点处罚情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场处罚 起数 | 现场处罚 金额 | 现场拖移（起） | 起数 | 金额 | 起数 | 金额 |
| 火车站 | 全区域 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直属大队 | 全区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 180 | 9000 | 0 | 0 |
| 平江 | 主次干道 | 1 | 1000 | 14 | 280 | 0 | 14 | 700 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 金阊 | 主次干道 | 5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 4 | 10000 |
|  | 背街小巷 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4000 |
|  | 新村小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 沧浪 | 主次干道 | 2 | 700 | 2 | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 双塔 | 主次干道 | 4 | 2000 | 2 | 40 | 0 | 7 | 350 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 虎丘 | 主次干道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 苏锦 | 主次干道 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 吴门桥 | 主次干道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 116 | 5800 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 白洋湾 | 主次干道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 背街小巷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 新村小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | 重点区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 合计 |  | 27 | 26500 | 20 | 400 | 340 | 329 | 16450 | 6 | 14000 |

姑苏区城市环境提升百日行动环卫数据汇总表

（2019年7月3日-9日）

| 序号 | 时间 | 道路精洗 | 设施保障 |  | 垃圾收运 |  |  |  |  |  |  |  | 业务考核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（㎡） | 清洗果壳箱、垃圾桶 | 更新果壳箱、收集亭 | 人数 （人次） | 车辆 （辆次） | 总量（吨） | 大件垃圾 | 装修垃圾 | 其他垃圾 | 绿化垃圾（吨） | 有机垃圾处理量（吨） | 检查次数 | 问题整改数 |
|  |  |  | 数量（个） | 数量（个） |  |  |  | 数量（件） | 数量（吨） | 数量（吨） |  |  |  |  |
| 1 | 7.9 | 995382 | 1611 | 6 | 1751 | 1158 | 1279.89 | 33 | 89 | 1188 |  | 2.89 | 6 | 142 |
| 2 | 7.8 | 928062 | 1560 |  | 1728 | 1202 | 1543.4 | 19 | 328.5 | 1212 |  | 2.9 | 6 | 232 |
| 3 | 7.7 | 830593 | 1730 |  | 1861 | 1408 | 1256.87 | 15 | 31 | 1223 |  | 2.87 | 6 | 191 |
| 4 | 7.6 | 899677 | 1521 |  | 1717 | 1210 | 1290.94 | 27 | 137 | 1151 |  | 2.94 | 6 | 205 |
| 5 | 7.5 | 149550 | 1721 |  | 1430 | 975 | 1223.71 | 99 | 14.5 | 1206.4 |  | 2.81 | 6 | 285 |
| 6 | 7.4 | 173278 | 1534 |  | 1685 | 1020 | 1374.62 | 75 | 146 | 1223.9 |  | 4.72 | 6 | 230 |
| 7 | 7.3 | 181755 | 1761 |  | 1685 | 1013 | 1512.91 | 83 | 226.2 | 1282.5 |  | 4.21 | 6 | 203 |
| 合计 |  | 4158297 | 11438 | 6 | 11857 | 7986 | 9482.34 | 351 | 972.2 | 8486.8 |  | 23.34 | 42 | 1488 |

基层党组织参与百日行动周报表

（2019年7月3日-5日）

| 组织发动情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支部参与 | 累计参与支部数 | 参与支部/党员数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本周小计 |  | 市级机关 |  | 区级机关 |  | 街道机关 |  | 社区支部 |  | “两新”支部 |  |
|  | 324 | 353 | 2013 | 2 | 10 | 44 | 215 | 41 | 453 | 240 | 1246 | 26 | 89 |
| 联席会办 | 召开街道“大工委”联席会议数 |  |  | 召开社区“大党委”联席会议数 |  | 协商会办问题数 |  | 认领项目数 |  | 建立工作机制数 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 36 |  | 37 |  | 18 |  | 0 |  |  |  |
| 包干责任区 | 街巷数 |  |  | 小区（楼幢）数 |  | 农贸市场数 |  | 主次干道数 |  | 其他 |  |  |  |
|  | 164 |  |  | 932 |  | 18 |  | 99 |  | 0 |  |  |  |
| “3+N”工作任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传发动 | 本周活动次数小计 |  |  | 发放宣传页数 |  | 入户走访数 |  | 广场服务数 |  | 其他 |  |  |  |
|  | 117 |  |  | 1442 |  | 580 |  | 23 |  | 0 |  |  |  |
| 问题巡查 | 市容环境问题数 |  |  | 街巷环境问题数 |  | 小区环境问题数 |  | 交通环境问题数 |  | 绿化设施问题数 |  | 农贸市场管理问题数 |  |
|  | 303 |  |  | 257 |  | 251 |  | 466 |  | 67 |  | 23 |  |
| 集中整治 | 街 道 |  |  |  |  |  |  | 社 区 |  |  |  |  |  |
|  | 集中整治次数 |  |  | 参与支部数 |  |  |  | 集中整治次数 |  | 参与支部数 |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 227 |  |  |  | 44 |  | 181 |  |  |  |
| 特色活动 | 开展主题党日数 |  |  | 完成共建项目数 |  | 集中志愿服务数 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | 0 |  | 39 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表以各机关部门党组织、街道党工委扎口报送； 2.本表单内除“累计参与支部数”外，均为一周内发生数据； 3.填入“其他”项的，请附表说明内容； 4.请于每周五15:00前报送，统计周期为上周六至本周五（7天）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |